Нейронное распознавание объектов на изображениях и видео

Предметная область

Проект «PolyVision» относится к области компьютерного зрения и машинного обучения, направленных на автоматическую идентификацию объектов на изображениях и видео. Основная задача - анализ визуальных данных для определения категории, характеристик и местоположения объектов в кадре. Реализация планируется в формате веб-приложения.

Заказчик - VK. Он заинтересован в разработке «PolyVision» для интеграции в свою систему. Основные требования заказчика к проекту заключаются в следующем: система должна обеспечивать классификацию объектов (люди, животные, транспорт, здания, природа) по словам; Пользователи должны иметь возможность корректировать результаты распознавания и добавлять свои теги для обучения модели, что позволит улучшать качество классификации. Важными условиями являются высокая точность (не ниже 70 % для популярных классов), безопасность персональных данных, в дальнейшей перспективе интеграция с существующей инфраструктурой VK. Посредником с заказчиком является бизнес-аналитик, сообщающий нам о замечаниях и новых требованиях.

Обязанности в нашем проекте распределены на восемь должностей:

    - Менеджер проекта		Костырев Илья

    - Frontend – разработчик  	Костырев Илья

    - Backend – разработчик        Стратийчук Ярослав

    - AI – разработчик                  Cуханов Павел

    - Архитектор                           Костырев Илья

    - Бизнес аналитик 		 Климов Федор

    - Дизайнер интерфейса          Климов Федор

    - Релиз-менеджер		Климов Федор

Команда имеет обширный опыт работы с методологией Scrum, что позволяет ей эффективно организовывать процесс разработки, адаптируясь к изменениям и поддерживая высокий уровень продуктивности. Этот опыт помогает команде успешно справляться с динамическими требованиями проекта.

Виды деятельности по ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ISO/IEC 12207:2008:

- Подготовка к приобретению

- Объявление о приобретении

- Выбор поставщика

- Контрактные соглашения

- Мониторинг соглашения

- Приемка приобретающей стороной

- Закрытие

- Идентификация возможностей

- Представление заявки поставщиком

- Согласование контракта

- Выполнение контракта

- Поставка и поддержка продукта (услуги)

- Учреждение процессов

- Оценка процессов

- Совершенствование процессов

Роли в приложении:

- Гость – незарегистрированный пользователь, может только зарегистрироваться и авторизоваться;

- User - возможность пользоваться функционалом приложения с некими ограничениями;

- Администратор -  роль имеющая все права. Имеет возможность выдавать роль.

Проект «PolyVision» технически сложный, что обусловлено обучением собственных моделей ИИ для обнаружения и описания объектов на изображении или видео.

Сильная сторона проекта — реализация механизма активного обучения с участием пользователя. Способность системы не только учиться на правках, но и целенаправленно запрашивать у пользователя обратную связь для самых неопределенных для модели данных.

Слабая сторона — Высокая ресурсоёмкость и зависимость этапа обучения ИИ-моделей от вычислительных мощностей.

Основным приоритетом является защита конфиденциальности, так как сервис работает с персональными фотографиями и видео пользователей. Все данные должны храниться в зашифрованном виде.

По объёму нагрузок сервис рассчитан на несколько тысяч пользователей в секунду для фоновой нагрузки (Личный кабинет, История), одновременную обработку нескольких сотен запросов и хранение до десятка терабайт данных.

Будут реализованы следующие функции:

- Авторизация и аутентификация с помощью JWT-токена. Он обеспечит безопасность данных пользователей. Пароли будут храниться в зашифрованном виде;

- Подтверждение аккаунта через электронную почту;

- История запросов.

В рамках проекта «PolyVision» была рассмотрены три модели жизненного цикла разработки, так как они предусматривают промежуточные версии: инкрементная, итеративная и спиральная.

1. Инкрементная модель: Основное преимущество заключается в постепенном добавлении функционала. Но при большом количество инкрементов возрастает сложность интеграции компонентов и контроля целостности системы.

2. Итеративная модель: Несмотря на то, что данная модель позволяет многократно улучшать систему и подходит для меняющихся требований, она уделяет недостаточное внимание анализу и управлению рисками.

3. Спиральная: В условиях нашего проекта, где требуется гибкость и учет быстро меняющихся пользовательских и технических требований, спиральная модель позволяет выполнять разработку итерациями, анализировать риски на каждом этапе и корректировать требования по мере получения новых данных.

В результате анализа моделей, спиральная была выбрана как наиболее подходящая для успешной реализации проекта «PolyVision», обеспечивая баланс гибкости и эффективности в условиях корректировок от заказчик.

Распределение процессов по этапам Scrum методологии

- Предварительное планирование и подготовка:

  - Идентификация возможностей

  - Учреждение процессов

  - Подготовка к приобретению

  - Объявление о приобретении

- Планирование спринта:

  - Выбор поставщика

  - Представление заявки поставщиком

  - Согласование контракта (10)

- Реализация спринта (работа над контрактом):

  - Контрактные соглашения

  - Выполнение контракта

  - Поставка и поддержка продукта

- Мониторинг и контроль:

  - Мониторинг соглашения

  - Оценка процессов

  - Завершение и приемка:

  - Приемка приобретающей стороной

  - Закрытие

- Непрерывное улучшение:

  - Совершенствование процессов